ТВОЁ ВРЕМЯ

# Полное резюме проекта сайта

Мастерская Евгения Деккера · Сургут

История переговоров, стратегия, структура V2, условия работы и подготовка к созвону

Состояние на 17 июля 2026 года

Подготовлено для Фёдора

# 1. Краткая суть проекта

Евгений Деккер — часовой мастер из Сургута и основатель мастерской «Твоё Время». Он реставрирует и обслуживает часы, создаёт марьяжи, авторские часы и циферблаты, работает с кожей, ремнями и напульсниками. У мастерской уже есть очередь примерно на 8–10 месяцев, поэтому сайт нужен не как агрессивный источник новых заявок, а как официальный статусный цифровой портрет: собрать направления и лучшие работы в одном месте, укрепить доверие и дать удобную ссылку клиентам, коллекционерам, партнёрам и людям из других городов.

Главная стратегическая рамка Не продавать сайт обещанием «будет больше заявок». Его ценность для Евгения — солидность, систематизация большого архива, доверие при дистанционной работе, представление мастера и развитие авторских направлений отдельно от уже загруженной реставрации.

## Текущий статус

Подготовлена полностью переработанная десктопная демоверсия V2 в файле index-v2.html.

Согласована структура из восьми постоянных смысловых блоков.

Подготовлена финальная интерактивная HTML-шпаргалка для созвона.

Рабочая цена проекта: 56 000 ₽, расчёт — 8 блоков × 7 000 ₽.

Предлагаемая оплата: 20 000 ₽ на старте, затем 18 000 ₽ и 18 000 ₽ по этапам.

Созвон назначен ориентировочно на 17 июля после 14:00 по Москве.

# 2. История общения с Евгением

| Дата | Этап | Что произошло |
| --- | --- | --- |
| 18 мая | Первый контакт | Фёдор написал персонализированное сообщение после изучения chasy_sssr и группы «Твоё Время». Предложил собрать реставрацию, советскую механику, авторские часы и кожу в одном сайте и отправил визуальное превью. |
| 18 мая | Ответ Евгения | Евгений сообщил, что давно хотел сайт, но прежние предложения не нравились по дизайну. Указал, что заказов из социальных сетей уже много и очередь составляет 8–10 месяцев. Дизайн Фёдора понравился. Спросил условия и стоимость. |
| 19 мая | Порог цены | После просьбы назвать ориентир Фёдор обозначил 40–60 тыс. ₽ за готовый сайт по показанному прототипу. Бартер в виде авторских часов был вежливо отклонён. Предложена оплата частями и старт с первого платежа 15–20 тыс. ₽. |
| 19 мая | Перенос на июль | Евгений согласился вернуться к проекту в июле из-за поездки и текущих расходов. Попытка предложить бронь 3 тыс. ₽ была сразу скорректирована: Фёдор объяснил, что бронь необязательна, и сохранил договорённость на доверии. |
| 25 мая | Доработанный визуал | Фёдор отправил обновлённое превью в тёмной винтажной гамме. Евгений ответил, что цветовая гамма нравится, отдельные детали нужно доработать — и будет отлично. |
| 25 мая | Владение и содержание | Евгений уточнил, как работают адрес сайта и дальнейшие платежи. Фёдор объяснил: работа оплачивается один раз, сайт переходит клиенту; отдельно остаются домен и хостинг, оформленные на владельца. |
| 27 июня | Рабочий прототип | Фёдор отправил ссылку на работающую основу сайта и предложил Zoom либо видео. Евгений находился в отъезде и попросил созвониться в середине июля. |
| 16 июля | Назначение созвона | Фёдор предложил время, Евгений сообщил, что будет на связи примерно с 14:00 по Москве. Созвон предварительно согласован. |

## Вывод по переговорам

Это не холодный клиент с нулевым интересом. Евгений сам давно хотел сайт, положительно оценил визуальное направление, спросил цену, согласился вернуться к проекту и назначил время разговора. Задача созвона — не заново убеждать его в необходимости сайта, а подтвердить задачу, согласовать состав, спокойно назвать цену и зафиксировать следующий шаг.

# 3. Что известно о Евгении и мастерской

Часовой мастер, коллекционер и основатель мастерской «Твоё Время» в Сургуте.

Занимается реставрацией и обслуживанием исторических, советских, антикварных и других механизмов.

Создаёт марьяжи — наручные часы на основе старых карманных механизмов.

Делает авторские часы, тематические проекты и художественные циферблаты.

Работает с натуральной кожей, ремнями и напульсниками.

Публично показывает мастерскую, инструменты, процессы, готовые работы и личные комментарии.

Может работать как с уже существующими часами или механизмом, так и с идеей авторского проекта с нуля.

Имеет очередь на 8–10 месяцев; количество заявок не является основной проблемой.

## Социальные сети и контакты

| Площадка | Ссылка / контакт | Роль |
| --- | --- | --- |
| VK | https://vk.ru/chasy_sssr_sgt | Подтверждённая бизнес-страница, работы и обсуждения |
| Instagram | https://www.instagram.com/chasy_sssr | Главная визуальная площадка; около 14,3 тыс. подписчиков и более 1 000 публикаций по данным анализа |
| Telegram | https://t.me/chasy_SSR | Личный разговорный блог, мастерская и короткие видео; примерно 500 подписчиков |
| YouTube | https://youtube.com/@tvoe_vremya_sgt | Около 2,34 тыс. подписчиков, примерно 405 видео; процессы и нейропесни о часах |
| RUTUBE | https://rutube.ru/channel/25778998 | Видеоархив мастерской |
| TikTok | https://www.tiktok.com/@tvoe_vremya_sgt | Около 4 181 подписчика и 50,9 тыс. лайков на момент анализа |
| MAX | https://max.ru/join/oqNS7SnYBooYwLj84wDc1edhQfAakf3eOBt-ApY6PWo | Вероятно дублирующий канал связи и контента |
| WhatsApp | +7 922 444-85-86 | Прямая связь с мастером |

Важно перепроверить перед публикацией Числа подписчиков, число публикаций, статусы площадок и любые сертификаты. Сертификат со сроком до 18.07.2025 нельзя показывать как действующий без подтверждения Евгения.

# 4. Стратегия сайта

## Основная роль

Сайт — постоянная официальная витрина и цифровой портрет мастерской. Он должен работать рядом с социальными сетями, а не заменять их. Соцсети остаются местом для новостей, новых работ, временных коллекций, личного блога и регулярных видео. На сайте размещаются устойчивые смыслы и избранные кейсы, которые не устаревают через месяц.

## Что сайт должен дать

Солидную ссылку для сарафана, коллекционеров, партнёров, СМИ и клиентов из других городов.

Понимание масштаба мастерской: не только ремонт, но также марьяжи, авторские часы, циферблаты и кожа.

Личное доверие к Евгению как к мастеру, которому передают дорогую или памятную вещь.

Систематизацию большого фото- и видеоархива в нескольких сильных историях.

Понятный путь обращения и более подготовленные первые сообщения.

Снижение количества повторяющихся вопросов без превращения общения в безличную анкету.

## Чего сайт не обещает

Гарантированное количество новых клиентов без отдельного источника трафика.

Мгновенную точную оценку реставрации по одной фотографии.

Самостоятельное постоянное обновление владельцем, если система управления не включена в объём отдельно.

Актуальность временной коллекции навсегда — такие новости лучше оставлять социальным сетям.

# 5. Визуальное направление V2

Дизайн сохраняет направление, которое понравилось Евгению: глубокий почти чёрный фон, кремовый текст, приглушённая латунь, классическая и элегантная типографика, тонкие золотистые рамки, прямые углы, зерно, виньетки и тёплые свечения. Композиция напоминает винтажный журнал или каталог мастерской.

Основные шрифтовые ориентиры: Playfair Display, Cormorant Garamond и Inter.

Существующие логотип и шапка сохранены.

Не используются SaaS-карточки, неон, стеклянные панели, крупные скругления и новая палитра.

До получения реального архива используются стилизованные плейсхолдеры вместо фотографий.

Первый экран строится вокруг предметного визуала часов или механизма, а не вокруг одного логотипа или большого портрета.

# 6. Структура сайта V2 — восемь блоков

| № | Блок | Зачем нужен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первый экран | Задать статус и характер мастерской; сразу объяснить, кто такой Евгений и с чем он работает. |
| 2 | Направления мастерской | Собрать разбросанные услуги в одном месте и показать, что реставрация — лишь часть более широкой практики. |
| 3 | Евгений Деккер — мастер | Создать личное доверие и показать автора, подход и ответственность за работу с памятными вещами. |
| 4 | Избранные проекты | Доказать уровень конкретными историями; оставить Высоцкого одним сильным кейсом, но не временной основой сайта. |
| 5 | Внутри мастерской | Показать реальные руки, инструменты, механизмы и процесс, а не только готовые красивые предметы. |
| 6 | Почему мастеру доверяют | Собрать публичный архив, аудиторию, видео, подтверждённые площадки и настоящие отзывы. |
| 7 | От задачи или идеи к работе | Разделить два входа — готовые часы и идея с нуля — и объяснить общий пятиэтапный путь. |
| 8 | Контакты | Дать прямой выход в Telegram и WhatsApp и сразу объяснить, что прислать в первом сообщении. |

## Избранные проекты в демке

Часы «Павелъ Буре» — реставрация исторической механики.

Механизм IWC начала XX века — марьяж на исторической основе.

Часы, посвящённые Владимиру Высоцкому — авторский тематический проект.

Тематические авторские часы — разные культурные и персональные сюжеты.

Марьяж на историческом механизме.

Возвращение семейных часов — работа с памятной вещью и её историей.

# 7. Пять вопросов для созвона

Какое главное впечатление о мастере и мастерской человек должен получить в первые десять секунд?

Верно ли выделены четыре постоянных направления и какое из них должно стоять первым?

Какие конкретные факты об Евгении, его опыте и подходе обязательно должны быть в разделе о мастере?

Какие пять-шесть работ лучше всего показывают разные стороны мастерской и какие реальные отзывы или доказательства можно добавить?

Соответствуют ли реальности два сценария обращения и пятиэтапный процесс; куда удобнее получать первое сообщение?

Вопрос про поездку и отдых задаётся отдельно в начале как естественный small talk и не входит в пять рабочих вопросов. После каждого ответа нужно реагировать, уточнять только необходимое и записывать слова Евгения. Вопросы не являются анкетой: каждый из них готовит правильную презентацию следующего раздела сайта.

# 8. Стоимость и порядок озвучивания

Формула 8 смысловых блоков × 7 000 ₽ = 56 000 ₽ — полная стоимость проекта.

## Что входит в цену

Осмысление задачи и доработка структуры.

Подготовка и согласование текстов.

Индивидуальный дизайн всех восьми блоков.

Сборка сайта на коде.

Адаптация под телефон и другие основные экраны.

Подключение ссылок, контактов и необходимой функциональности.

Техническая проверка, помощь с доменом и хостингом, публикация и передача доступов.

## Как назвать цену

Вернуться к первому экрану и сказать, что стоимость будет показана через состав проекта.

Повторно пролистать сайт и вслух посчитать восемь блоков, задерживаясь на каждом 3–5 секунд.

Коротко объяснить, что блок включает смысл, тексты, дизайн, код и мобильную адаптацию.

Сказать: «Восемь полноценных блоков по семь тысяч. Полная стоимость проекта — 56 тысяч рублей».

Сделать паузу и дать разбивку: 20 000 / 18 000 / 18 000 ₽.

Спросить: «По такому составу и порядку оплаты вам комфортно заходить в работу?» — и замолчать.

# 9. Предлагаемый процесс работы

| № | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резюме созвона | Письменно зафиксировать состав, цену, платежи, ориентир срока и следующий шаг. |
| 2 | Рабочий чат | Создать отдельный чат проекта для договора, материалов, версий и решений. |
| 3 | Договор | Зафиксировать объём, этапы, сроки, стоимость, платежи, правки и передачу результата. |
| 4 | Стартовый платёж | 20 000 ₽ после подписания договора; затем проект закрепляется в графике. |
| 5 | Материалы | Фёдор даёт короткий список и помогает выбрать фотографии и факты из большого архива. |
| 6 | Содержание и концепция | Уточняются тексты, структура и ключевой дизайн; после согласования — платёж 18 000 ₽. |
| 7 | Полная сборка | Вёрстка всех блоков, мобильная версия, ссылки, проверки и финальный список правок. |
| 8 | Приёмка и запуск | Финальные 18 000 ₽, подключение домена и хостинга, публикация и передача доступов. |

# 10. Позиция при возражениях

Возражение — не автоматический отказ. Оно может означать нехватку денег в конкретный момент, непонимание объёма, сомнение в результате или необходимость согласовать решение. Порядок ответа: выслушать → сделать паузу → уточнить настоящую причину → ответить только по сути → вернуть к решению.

Не оправдываться за цену и не спорить с ощущением «дорого».

Не давать скидку без уменьшения объёма.

Если проблема в первом платеже — обсуждать календарь трёх частей, а не снижать общую стоимость.

Если нужно дешевле — после созвона письменно пересобрать сокращённый первый этап.

Если нужно подумать — уточнить, что именно, и договориться о конкретной дате следующего контакта.

При повторном предложении бартера спокойно сохранить границу: проект выполняется за денежную оплату.

Не гарантировать число клиентов; объяснять, что сайт принимает трафик из соцсетей, сарафана и поиска.

# 11. Технический статус и риски

Критически важно Текущая V2 — десктопная демонстрация. В index-v2.html задан viewport шириной 1280 px и отсутствует полноценная адаптивная версия. Для показа через Zoom с ноутбука это не блокирует созвон, но перед передачей клиенту мобильная адаптация обязательна и уже включена в озвучиваемую стоимость.

На демке используются плейсхолдеры. Нужны реальные фотографии Евгения, мастерской, инструментов и проектов.

В блоке доверия стоят места для настоящих отзывов; выдуманные отзывы публиковать нельзя.

Все числа и статусы социальных площадок перепроверяются непосредственно перед запуском.

Точные сроки нельзя обещать до согласования состава и готовности материалов.

Если Евгений хочет регулярно обновлять сайт сам, систему управления нужно оценить и включить в объём отдельно.

Публичная GitHub-ссылка может вести на прежний index.html; перед отправкой нужно проверить, какая версия опубликована.

# 12. Созданные материалы

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| index.html | Исходная публичная версия сайта. Не удалять и не перезаписывать без отдельного решения. |
| index-v2.html | Полностью переосмысленная десктопная демка из восьми блоков. |
| style.css | Стили исходной версии; значительная часть актуальной дизайн-системы V2 находится внутри HTML. |
| ПРОМПТ_ДЛЯ_CLAUDE_CODE_ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ_САЙТА.md | Подробное техническое и смысловое задание на создание V2. |
| СОЗВОН_ШПАРГАЛКА.md | Предыдущая текстовая версия памятки. |
| СОЗВОН_ШПАРГАЛКА.html | Финальная мобильная рабочая шпаргалка: настрой, вопросы, защита блоков, цена, процесс и возражения. |
| ПОЛНОЕ_РЕЗЮМЕ_ПРОЕКТА_ТВОЁ_ВРЕМЯ.docx | Настоящий документ — письменный компакт всего проекта и проделанной работы. |

# 13. Что сделать до и во время созвона

## До созвона

Открыть V2 на ноутбуке при масштабе браузера 100% и проверить плавную прокрутку.

Открыть HTML-шпаргалку на телефоне и закрепить навигацию на нужном разделе.

Проверить камеру, микрофон, демонстрацию экрана и запасной канал связи.

Положить рядом лист и ручку; крупно выписать: 56 000 ₽, 20–18–18, следующий шаг.

Не показывать мобильную версию самого сайта как готовую — её пока нет.

## Во время созвона

Поздороваться, спросить про отдых и обозначить план разговора.

Задать пять вопросов по сайту и записать ответы.

Показать восемь блоков сверху вниз, используя по два аргумента на каждый.

Объяснить рабочий процесс: резюме, чат, договор, предоплата, материалы, согласование, сборка и запуск.

Повторно пролистать восемь блоков и назвать стоимость через формулу 8 × 7 000 ₽.

Ответить на сомнения без спора и скидки из страха.

Зафиксировать конкретный следующий шаг и срок.

# 14. Следующие действия после созвона

Сразу записать все пожелания Евгения своими словами.

Отправить короткое резюме договорённостей в тот же день.

При согласии создать рабочий чат и запросить реквизиты для договора.

Сверить договор со схемой 20 000 / 18 000 / 18 000 ₽ и фактическим объёмом.

Не начинать рабочий проект до подписания договора и первого платежа.

После получения материалов заменить плейсхолдеры, подтвердить тексты и сделать полноценную мобильную адаптацию.

Финальная опора Фёдор уже не приходит на созвон с пустым обещанием: есть изученная мастерская, рабочая демка, понятная структура, согласованное визуальное направление и прозрачный процесс. Цель — не сыграть идеального продавца, а спокойно провести Евгения от его задачи к ясному решению и следующему шагу.